Phần 1: Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | [ ] | [x] | Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi trạng thái khi đến giờ bắt đầu hay nhân viên phải thao tác thủ công? |
| LS03 | [ ] | [x] | Hệ thống sẽ xử lý thế nào để tránh bán âm tồn kho nếu hai khách hàng cùng lúc bấm đặt mua sản phẩm cuối cùng? |

Phần 2: Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Sau khi PO làm rõ không cần tính năng tự động chuyển trạng thái, rủi ro đã giảm; độ phức tạp và khối lượng công việc lúc này chỉ tương đương với LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Luồng tạo đơn, cập nhật tồn kho và đặc biệt là cơ chế xử lý đồng thời (chỉ giữ đơn cho người nhanh nhất) có độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro cao hơn hẳn so với LS02. |

Phần 3: Nhiệm vụ 3

Việc cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị đo lường sức lực tương đối, kết hợp giữa khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro thay vì là một thước đo thời gian tuyệt đối. Để dự báo, nhóm Scrum sẽ sử dụng Velocity (tổng số Story Point hoàn thành trung bình trong các Sprint trước) nhằm đánh giá tốc độ thực tế của team và lên kế hoạch cho Sprint tiếp theo mà không cần ép buộc quy đổi sang giờ.